会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 关于本周的工作安排 | 会议时间 | \_2018\_年\_04\_\_月\_20\_日 |
| 会议地点 | 弘毅楼休闲吧 | 记 录 人 | 陈子卿 |
| 参会人员 | 黄为波，蔡峰，陈子卿 | | |
| 会议时长 | 1个半小时 | | |
| 请假人员 | 无 | 迟到人员 | 无 |
| 会议内容概述：   1. 本周工作的分工 2. 陈负责需求分析文档前3部分 3. 蔡负责需求分析4-7部分 4. 黄负责需求分析文档的剩余部分 5. SRSPPT做好自己的部分 6. 蔡进行整合文档 7. 每人对文档进行审查     二 接下一段时间需要做的准备工作   1. 蔡峰负责查找和研究APi的相关方面； 2. 黄为波负责APP客户端的设计与实现 3. 陈子卿负责云端服务器，数据库。 | | | |
| 上周任务完成情况 ：  任务按时完成，按时提交，排版方面组员要加强沟通。 | | | |
|  | | | |