## Slide 1
问酒
SE2018春-G17小组
基于安卓端开发的一款关于酒类查询的APP
2018年5月16日
浙江大学城市学院

## Slide 2
项目名称：问酒
项目简介
软件用途：供广大群众通过图像识别查询酒的基本信息。
项目目标：为喜欢喝酒以及对酒文化感兴趣的群体通过Android Studio和图像识别API等工具开发出一个可以通过图像识别来检索酒的信息的APP。

## Slide 3
项目简介
姓名 | 联系电话 | 邮箱 | 地址
杨枨 | 13357102333 | yangc@zucc.edu.cn | 理四504
项目提出者：
项目用户：
喜欢喝酒以及对酒文化感兴趣的群体。

## Slide 4
项目简介
姓名 | 角色 | 联系电话 | 邮箱 | 地址 | 职务
黄为波 | 组长 | 15336551730 | 31601351@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-602 | 项目经理
蔡峰 | 组员 | 17367073325 | 31601344@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-524 | 配置管理员
陈子卿 | 组员 | 15968119438 | 31601347@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-601 | 会议记录员
开发团队：

## Slide 5
1
2
3
编码规范
测试计划
详细设计说明书
测试结果
项目计划
4
5
6
用户手册
项目总结
7

## Slide 6
1
编码规范

## Slide 7
1
编码规范

## Slide 8
2
测试计划—单元测试用例
模块 | 测试用例
数据库入库 | 不同格式图片，以及酒信息中的长数据与短数据
图库入库 | 不同格式的图片以及图片信息的大小
摄像机调用，相册调用 | 安卓4.4以下的版本手机，安卓4.4-7.0版本的手机，安卓7.0以上的手机

## Slide 9
2
测试计划—单元测试用例
模块 | 测试用例
Api请求 | 不同网络上API请求是否成功
识别结果转详细页面 | 点击不同的选项
历史记录 | 点击标记按钮以表示正确识别

## Slide 10
2
测试计划—集成测试用例
1.在问酒页面与历史界面相互切换
2.调用相机并进行拍照，调用裁剪进行识别，再点击相关酒条目，调到葡萄酒信息
3.调用图库，选取图片，调用裁剪进行识别，再点击相关酒条目，调到葡萄酒信息
4.在葡萄酒页面点击标记按钮，进行标记，并返回主界面，切换到历史记录中发现存在标记过的酒
5.通过历史记录进入到该酒相关的酒界面。

## Slide 11
2
测试计划—系统测试

## Slide 12
3
详细设计说明书

## Slide 13
4
测试结果

## Slide 14
4
测试结果

## Slide 15
4
测试结果

## Slide 16
5
项目计划

## Slide 17
5
项目计划

## Slide 18
6
用户手册——酒界面

## Slide 19
6
用户手册——截取图片

## Slide 20
7
项目总结——出错原因分析
问题 | 分析
实际情况与计划在时间上的偏差比较大 | 项目经验不足，关键里程碑设置不够合理
前期找不到最新的版本 | 文件在微信中随意滚动，没有完善配置管理系统
小组熬夜 | 项目经理没有控制好组内的健康气氛，导致熬夜的连锁反应
各种文档补丁较多，打的都比较晚 | 没有完善评审机制
部分会议空洞，无意义 | 一开始制定一周两次例会，频率太高，随后做了调整。

## Slide 21
7
项目总结——成员点评
成员 | 评价
黄为波 | 作为项目经理在项目中能把握整体项目的走向以及清楚项目所有的细节，能统筹兼顾所有人员的工作，并合理分工。与项目下达者保持密切的沟通，与项目所有干系人保持友好往来。在项目中最晚一个睡，只要有一个成员还在干活，就会做好随时被咨询的准备，控制项目的质量与范围
陈子卿 | 对项目认真负责,能用最客观的眼光看待项目，真实记录每一个会议，对于项目中的任何疑问都能直接向项目经理咨询沟通，但频率过高与问题的质量较低。会去对过去总项目做的不足的地方进行完善。总体工作效率高，能够快速处理云服务器中数据库的问题。团队意识强。
蔡峰 | 我们正规的配置管理员,同时又附有专研精神，在API方面与百度我知图等对于研究有足够的自信与耐心， 最后成功拿下Api方面的接口

## Slide 22
7
绩效考评
 | 工作态度 | 工作量 | 完成时间 | 完成质量 | 合作沟通 | 总计
蔡峰 | 93 | 91 | 97 | 92 | 96 | 93.4
陈子卿 | 99 | 95 | 97 | 99 | 89 | 95.8
黄为波 | 97 | 95 | 97 | 99 | 95 | 96.6